PAGE  
2

	
	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/261/09

Rady Miasta i Gminy Dolsk  z dnia  30 grudnia 2009r.


Wieloletni Program Inwestycyjny

	Lp
	Realizator programu
	Nazwa i cel programu
	klasyfikacja
	Okres realizacji
	Limit wydatków 
w roku 2010
	Limit wydatków 
w roku 2011
	Limit wydatków

 w roku 2012
	Nakłady łączne

	1
	Urząd Miasta

i Gminy Dolsk
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku


	dz 010  r 01010 § 6050
	2002-2012
	50.000,-
	2 150.212,-
	3 000 000,--
	9.649.238,-

	2.
	Urząd Miasta

i Gminy Dolsk
	Kanalizacja wsi   I etap (Wieszczyczyn, Drzonek)
	dz 010r 01010§ 6050 
	2008-2013
	50.000,-
	2.000.000,-
	3 500 000,-
	9 270 000,-

	3
	Urząd Miasta

i Gminy Dolsk
	Kanalizacja wsi  I etap
( Księginki, Małachowo)
	dz 010r  01010§ 6050
	2009-2012
	-
	2.500.000,-
	2.437.119,-
	5.000.000,-

	4
	Urząd Miasta

i Gminy Dolsk
	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Międychód, Rusocin, Wieszczyczyn
	dz 921r 92109§ 605
	2008-2010
	750 000,-
	-
	-
	750.000,-

	5
	Urząd Miasta

i Gminy Dolsk
	Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku
	dz 600r 60016§ 6050 
	2008-2011
	1 000.000,-
	3.321 381,-
	-

	4.381.121,-

	6
	Urząd Miasta

i Gminy Dolsk
	Budowa drogi gminnej – Księginki
	dz 600r 60016§ 6050
	2010- 2011
	-
	1.100,000,-
	-
	1.100.000,-

	7
	Urząd Miasta i Gminy Dolsk
	Budowa drogi gminnej w Dolsku ul. Brzozowa i ul. Szkolna
	dz 600r 60016§ 6050
	2009-2011
	1 379 276 
	1 400 000,-
	-
	2 819 536,-

	8
	Urząd Miasta

i Gminy Dolsk
	Odnowa i rozwój wsi Drzonek
	dz 921r 92109§6050
	2011
	-
	500 000,-
	-
	500.000,-

	9
	Urząd Miasta

i Gminy Dolsk
	Odnowa i rozwój wsi Małachowo
	dz 921r 92109§ 6050
	2011
	-
	500 000,-
	-
	500.000,-

	10
	Urząd Miasta

i Gminy Dolsk
	Kanalizacja wsi – II etap (Rusocin, Masłowo)
	dz 010r 01010§ 6050
	2012
	-
	-
	3 000 000,-
	3.000.000,-

	11
	Urząd Miasta

i Gminy Dolsk
	Wodociągowanie wsi Lipówka
	dz 010r 01010 § 6050 
	2010-2011
	45 000,-
	355 000,-
	-
	400,000,-

	12
	Urząd Miasta

i Gminy Dolsk
	Kanalizacja wsi – III etap (Międzychód, Gawrony, Mełpin i Lubatowo)
	dz 010r 01010 § 6050
	2012
	-
	-
	4 000 000-
	4.000.000,-

	13
	Urząd Miasta

i Gminy Dolsk
	Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku

- Przebudowa rynku
	dz 600r 60016§ 6050
	2009-2010
	500 000,-
	487 800,-
	
	1 000 000,-


Limit wydatków w 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich;

	ad.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku 

	
	
	

	-
	środki własne gminy
	50.000,-


Dokonuje się zmniejszenia nakładów na 2010r ,gmina będzie starała się o dofinansowanie budowy kanalizacji ze środków europejskich..

ad.2 Kanalizacja wsi I etap (Wieszczyczyn, Drzonek) 

	-
	środki własne gminy 
	50.000,-

	
	
	


Dokonuje się zmniejszenia  nakładów inwestycyjnych w 2010 roku, ponieważ gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich i obecnie oczekuje na rozstrzygniecie naboru.
ad.4 Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Międzychód, Rusocin, Wieszczyczyn
	-
	środki własne gminy
	347.809,-

	-
	środki Unii Europejskiej  
	402.191,-


W związku z podpisana umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu dokonuje się podziału środków na udział gminy i UE.

Wykonanie zadania nastąpi w 2010 roku. 
ad.5 Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku 
	-
	środki własne gminy
	500.000,-

	-
	środki WRPO  
	500.000,-

	
	
	

	Ad. 
	7 Budowa drogi gminnej w Dolsku ul. Brzozowa i ul. Szkolna 

- środki własne gminy
	669 508,-

	
	- środki WRPO
	709 768,-

	
	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy ze środków europejskich, w związku z wydłużającym się procesem naboru podzielono okres realizacji planowanej inwestycji na lata 2010 i 2011.

	


ad.11 Wodociągowanie wsi Lipówka 
	-
	środki własne gminy
	45.000,-


· W roku 2010 planowane jest wykonanie projektu na wodociągowanie wsi Lipówka. Dalsza budowa przewidywana jest w roku 2011. 
	Ad. 
	13 Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku – przebudowa rynku 

- środki własne gminy
	200 000,-

	
	- środki UE - LIDER
	300 000,-

	
	
	


W wydatkach budżetu zaplanowano udział środków własnych gminy na 2010r. – 2 264 508,-
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Skarbnik
mgr Elżbieta Juskowiak
	
	Przewodniczący Rady 

Zbigniew Kierzkowski 


